Приложение № 1  
к постановлению администрации   
Майдаковского сельского поселения

Палехского муниципального района  
от 04.08.2021 № 44

**План**  
**мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Майдаковского сельского поселения до 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Объем работ,**  **га** | **Сроки выполнения** | **Результаты проведения мероприятий** | **Ответственные за проведение** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1. Мероприятия, проводимые на территории населенных пунктов | | | | |
| 1.1 | Обследование территорий, засоренных борщевиком Сосновиком | 1,0 | Ежегодно, с апреля по октябрь | Составление сводной информации распространения борщевика Сосновского | Администрация Майдаковского сельского поселения |
| 1.2 | Информационная работа с населением о необходимых мерах по борьбе с борщевиком Сосновского | - | Постоянно | Разъяснительная работа с населением о вреде злостного сорняка борщевика Сосновского, раздача памяток, размещение информации на официальном сайте администрации | Администрация Майдаковского сельского поселения |
| 1.3 | Проведение разъяснительной работы с главами КФХ, руководителями организаций | - | июнь-июль | Разъяснительная работа по уничтожению семян борщевика в период их созревания | Администрация Майдаковского сельского поселения |
| 1.4 | Выкапывание корней | 0,02 | Апрель-июнь | Подрезание корней на глубину 10-20 см и выдергивание его из земли | Администрация Майдаковского сельского поселения |
| 1.5 | Выкашивание побегов | 0,98 | Май-октябрь | Проведение мероприятий по организации многократного (не менее 2-х раз в месяц) скашивания наземной зеленой массы до цветения борщевика Сосновского  в целях истощения  растений  и срезке верхней части до10 см стебле - корня для уничтожения почек возобновления | Администрация Майдаковского сельского поселения |
| 1.6 | Предоставление в Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области информации о ходе реализации пунктов 1.1-1.5 настоящего плана | - | Ежегодно: за первое полугодие в срок до 10 июля текущего года; за год в срок до 20 января года, следующего за отчетным | Составление и предоставление сводной информации о ходе выполнения мероприятий по ликвидации борщевика Сосновского | Администрация Майдаковского сельского поселения |